Acta de Reunión

Por el presente documento se deja constancia de que el día **02/05/2018, a las 10:00 am,** los integrantes del equipo de trabajo del proyecto **RasBus** se reunieron.

Participantes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Participante | Código de identificación |
| Ingeniero de soporte | Omar Chávez Olivera | OCHO |
| Jefe de Proyecto | Daniel Aragón Ore | DAO |
| Analista Programador | Luis Galindo Honores | LGH |
| Líder Usuario | Mauricio Rivas Arroyo | MRA |
| Analista Funcional | Juan Tinoco Licas | JTL |

Agenda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Tema | ¿Tratado? |
| 1 | Requerimientos. | Sí |
| 2 | Designación del responsable de la DB y asignación del responsable de soporte( IDE de desarrollo, utiltarios, etc) | Sí |
| 2 | Asignación de mockups. | Sí |

Acuerdos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha Inicio | Descripción | Encargado | Fecha Fin |
| 21/04/2018 | Se encarga de realizar la entrevistar, elaborara el perfil de la persona principal y secundaria. | MRA | 02/05/2018 |
| 21/04/2018 | En base a la información que se tiene hasta ahora, presentara un diagrama base de casos de uso. | JTL | 06/05/2018 |
| 21/04/2018 | En base a la información que se tiene hasta ahora, presentará un modelo base de las entidades y relaciones en la base de datos. | LGH | 06/05/2018 |
| 21/04/2018 | Investigará que lenguaje de programación, IDE y utilitario se utilizará se usará para el desarrollo del proyecto. | OCHO | 06/05/2018 |

Documentación de soporte (Documentos de soporte):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Descripción | Responsable |
| 1 | Se compartió una breve presentación de la empresa solicitante del software. Rubro al que se dedica. | DAO |
| 2 | Se compartió una primera lista de requerimientos por parte del cliente. | DAO |

Observaciones:

* No se asignó el desarrollo de los mockups, se esperara el documento de la persona principal y secundaria.

Firmas, validación de conformidad por parte de los participantes:

