|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sistema de Gestión de Buses RASBUS** |
| Software Configuration Managment |

Plan de pruebas de integración

El día 26/21/2018, el Jefe del proyecto, Daniel Aragon Ore, junto a el Ingeniero de soporte, Analista funcional, Analista programador y Lider usuario, dan inicio a la fase de pruebas de los distintos módulos integrados del proyecto RasBus.

Cronograma de pruebas de integración:

|  |  |
| --- | --- |
| Módulos a probar | Fecha de prueba |
| Registro de usuarios y de operador - Configuración usuario y operador. | 28/06/2018 |
| Módulo, tarjeta de crédito: Asociación, Borrar tarjeta de crédito, hacer recarga - Historial | 01/07/2018 |
| Gestionar Buses: Agregar bus, Editar bus, Eliminar bus - Localización de los buses en tiempo real, mapa. | 01/07/2018 |

La base de datos a utilizar contará con unos 500 usuarios registrados, 10 operadores, 15 buses. Los resultados de las pruebas de integración se encontrarán en el archivo “**Resultados de las pruebas de integración”** con nomenclatura **“ISPI”.**

Firmas, validación de conformidad por parte de los participantes:

