Plan de integración

El día 06/21/2018, el Jefe del proyecto, Daniel Aragon Ore, junto a el Ingeniero de soporte, Analista funcional, Analista programador y Lider usuario, dan inicio a la fase de integración de los distintos módulos del proyecto RasBus.

Cronograma de integración:

|  |  |
| --- | --- |
| Módulos a integrar | Fecha de integración |
| Registro de usuarios y de operador - Configuración usuario y operador. | 21/06/2018 |
| Módulo, tarjeta de crédito: Asociación, Borrar tarjeta de crédito, hacer recarga - Historial | 23/06/2018 |
| Gestionar Buses: Agregar bus, Editar bus, Eliminar bus - Localización de los buses en tiempo real, mapa. | 25/06/2018 |

Firmas, validación de conformidad por parte de los participantes:

